ДНЕВНИК ПРАКТИКИ

| Дата | День недели | Выполнение работы | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.04.2026 | Понедельник | Получил задание на практику, разобрал условие варианта. Решил какие технологии буду использовать, Python для вычислений и C# для интерфейса. Набросал примерную структуру проекта, определил как модули будут общаться между собой. | Готова схема проекта, выбран способ обмена данными через JSON-файл |
| 28.04.2026 | Вторник | Написал Python-модуль: считывает числа из input.json, вычисляет сумму, среднее, минимум и максимум, результат записывает в output.json. | Модуль A (Python) написан и протестирован |
| 29.04.2026 | Среда | Начал писать C#-часть: ввод чисел с клавиатуры, проверка что введено именно число, сохранение в JSON. Разобрался как из C# запускать Python как дочерний процесс через класс Process. Столкнулся с проблемой, что скрипт не находился при запуске, сделал через настройку копирования файла в выходную(debug) папку. | Основная логика Модуля Б реализована, интеграция с Python настроена |
| 30.04.2026 | Четверг | Доделал вывод результатов в консоль, читает output.json и показывает все посчитанные значения. Проверил сценарии: ввод букв вместо чисел, пустой ввод, большие числа. Всё отработало как надо. Поправил форматирование вывода. | Оба модуля работают совместно, базовое тестирование пройдено |
| 04.05.2026 | Понедельник | Провёл полноценное тестирование: запускал программу с разными наборами данных, намеренно вводил некорректные значения, проверял граничные случаи (один элемент, очень большие числа). Фиксировал результаты каждого теста. | Составлена таблица тест-кейсов, все проверки пройдены успешно |
| 05.05.2026 | Вторник | Написал техническую документацию к проекту: описание структуры, инструкция по запуску, формат входных и выходных данных. Добавил README файл. Почистил код, убрал лишнее, добавил короткие комментарии к неочевидным местам. | Документация готова, код приведён в порядок |
| 06.05.2026 | Среда | Оформил отчёт по практике: описал цель, ход работы, результаты и выводы. Собрал все файлы для сдачи в одну папку. | Отчёт написан, проект подготовлен к сдаче |
| 07.05.2026 | Четверг | Повторно проверил весь проект перед сдачей, запустил финальный прогон всех тестов. | Практика завершена, проект готов к сдаче |